淡江時報 第 603 期

**校內三項重大工程比一比**

**專題報導**

項目�工程建設　外語大樓　　蘭陽校園　　　 體育館

　　　　　　　　　　　　　　第一期工程

－－－－－－－┼－－－－┼－－－－－－－┼－－－－

總樓層　　　　　地上6層　　宿舍區9層　　 　地上8層

　　　　　　　　地下1層　　教學區5層　　 　地下1層

－－－－－－－┼－－－－┼－－－－－－－┼－－－－

樓地板面積　　　5706　　　　28719　　　　　23716

（平方公尺）

－－－－－－－┼－－－－┼－－－－－－－┼－－－－

內部特色　　　　外語特區　　國際智慧公園 3個籃球場

　　　　　　　　　　　　　　多功能會議廳 社團辦公室

　　　　　　　　　　　　　　購物商店街

－－－－－－－┼－－－－┼－－－－－－－┼－－－－

預定完工日期　　今年5月底　教學區4月10日　明年暑假前

　　　　　　　　　　　 　　宿舍區6月10日

－－－－－－－┼－－－－┼－－－－－－－┼－－－－

目前施工進度　　　90％　　　教學區85%　　　20％

　　　　　　　　　　　　　　宿舍區40%

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　　　　　　　　　　　　（資料來源：總務處營繕組）