淡江時報 第 345 期

**化 館 圍 籬 搭 建　 延 至 上 週 完 工**

**學校要聞**

【 記 者 廖 卿 如 報 導 】 本 校 鍾 靈 化 學 館 改 建 工 程 施 工 圍 籬 之 搭 建 工 程 已 於 上 週 六 完 成 。

營 繕 組 姜 宜 山 表 示 ， 原 本 施 工 的 圍 籬 預 計 於 十 二 日 完 成 ， 但 因 為 營 繕 組 對 圍 籬 搭 建 的 位 置 有 些 許 更 動 ， 加 上 須 配 合 圍 籬 材 料 自 高 雄 運 達 的 時 間 ， 而 使 得 圍 籬 搭 建 工 作 延 期 數 天 。